# Sprint Planning 24/11

Miembros del equipo del sprint

| Nombre | Cargo |
| --- | --- |
| Camila Orozco | Líder de Proyecto y Documentalista |
| Gary Hernandez | Especialista en Programación y Conectividad |
| Dario Coñuenao | Especialista en Base de Datos y Lógica de Negocio |

# Programa.

Nombre de tarea

- Realizar pruebas integrales para asegurar el correcto funcionamiento del sistema.

- Elaborar la documentación técnica del proyecto.

- Preparar el informe final y la presentación para la defensa del proyecto Capstone.

- Organizar el repositorio del proyecto en GitHub.

- Sistema funcional y listo para la defensa.

- Documentación técnica completa.

- Presentación e Informe Final.

- Fin del Proyecto

# Resumen del sprint anterior

| Tema del Sprint | Validación en Entorno Real (Caso Piloto) y Estabilización de Infraestructura (Oracle Cloud). |
| --- | --- |
| Puntos de historia | Puntos completados: 120. Puntos totales: 120. |
| Resumen | Las historias completadas en el Sprint 5 fueron: - Migración exitosa de AWS a Oracle Cloud (OCI). - Ejecución del Caso Piloto con estudiantes y profesores (RF14). - Corrección de latencia en carga de archivos . - Recopilación de encuestas de satisfacción. Historias faltantes: No aplica. |

# Definición del Sprint Goal

Finalizar todos los entregables administrativos y técnicos del proyecto (Informe, PPT, Código), asegurando que el sistema y el equipo estén listos para la Defensa de Título.

# Definición de la capacidad

|  | Sprint actual | Sprint anterior |
| --- | --- | --- |
| Total de días | 10 | 10 |
| Capacidad del equipo | 100% | 100% |
| Puntos de historia | 100 | 120 |

# Historias comprometidas

Historia 1: Elaboración de Entregables Finales (Documentación) Como equipo, debemos consolidar y entregar el Informe Final de Capstone y los manuales técnicos para cumplir con los requisitos de titulación. Estimación: 50 puntos

Tareas:

- Redactar conclusiones y análisis de resultados del piloto .	15

- Consolidar diagramas finales (Arquitectura Oracle, BD).		10

- Formato y revisión ortográfica del Informe Final.			15

- Crear Manual de Usuario y Manual de Instalación.		10

Historia 2: Preparación de la Defensa (Presentación) Como equipo, necesitamos preparar el material visual y el guion para la presentación ante la comisión evaluadora.

Estimación: 30 puntos

Tareas:

- Diseñar PPT de presentación (Problema, Solución, Demo).	10

- Grabar o preparar el guion de la demostración en vivo.		10

- Ensayo general de tiempos y roles (Camila, Darío, Gary).		10

Historia 3: Empaquetado Técnico (Entrega de Código) Como desarrollador, debo dejar el repositorio y el ambiente productivo listos para ser auditados o transferidos.

Estimación: 20 puntos

Tareas:

- Limpieza de código y ramas en GitHub.				5

- Actualizar archivo README con instrucciones de despliegue OCI.	10

- Backup final de la Base de Datos.				5

Total Puntos Comprometidos: 100 puntos