# Sprint Planning 11/11

Miembros del equipo del sprint

| Nombre | Cargo |
| --- | --- |
| Camila Orozco | Líder de Proyecto y Documentalista |
| Gary Hernandez | Especialista en Programación y Conectividad |
| Dario Coñuenao | Especialista en Base de Datos y Lógica de Negocio |

# Programa.

Nombre de tarea

- Realizar un caso piloto en el contexto de DUOC UC, aplicando el modelo a un proyecto de software ficticio.

- Evaluar la usabilidad y la experiencia de usuario con diferentes roles (estudiantes y profesores simulados).

- Recopilar feedback para identificar mejoras en el sistema.

- Realizar ajustes finales en la interfaz de usuario y los permisos.

- Informe de resultados de validación.

- Lista de mejoras identificadas.

- Sistema refinado y ajustado

# Resumen del sprint anterior

| Tema del Sprint | Seguridad, Auditoría y Estandarización (Robustez del Sistema). |
| --- | --- |
| Puntos de historia | Puntos completados: 210. Puntos totales: 210. |
| Resumen | Las historias completadas en el Sprint 4 fueron: - Implementación del Mantenedor de Plantillas (RF04) (Estandarización). - Configuración de Seguridad Cloud (AWS IAM/WAF y HTTPS) (RNF01). - Implementación del Registro de Logs y Auditoría (RF08). - Ejecución acelerada de Pruebas Unitarias y de Integración. Historias faltantes: No aplica. (Se completó el 100% del compromiso a pesar de la compresión del cronograma). |

# Definición del Sprint Goal

Ejecutar el Caso Piloto en un entorno productivo estable, migrando la infraestructura a Oracle Cloud (OCI) para superar las barreras de configuración de AWS y asegurar la disponibilidad para la validación con usuarios reales.

# Definición de la capacidad

|  | Sprint actual | Sprint anterior |
| --- | --- | --- |
| Total de días | 10 | 21 |
| Capacidad del equipo | 100% | 100% |
| Puntos de historia | 120 | 250 |

# Historias comprometidas

Historia 1: Migración y Despliegue en Oracle Cloud (Infraestructura) Como equipo, necesitamos migrar el despliegue desde AWS a Oracle Cloud (OCI) para simplificar la configuración de red y asegurar la estabilidad del entorno productivo para el piloto.

Estimación: 50 puntos

Tareas:

- Configurar Compute Instance y VCN en Oracle Cloud 20

- Migrar Base de Datos PostgreSQL a OCI 10

- Configurar dominio y certificados SSL en OCI 10

- Pruebas de conexión y despliegue del Backend (Django) 10

Historia 2: Ejecución del Caso Piloto (RF14) Como equipo, queremos realizar las sesiones de prueba con usuarios (estudiantes/profesores) en el nuevo entorno para validar los flujos de carga y aprobación.

Estimación: 40 puntos

Tareas:

- Realizar inducción a usuarios piloto 10

- Monitorear sesiones de uso en tiempo real 15

- Recopilar feedback y encuestas de satisfacción 15

Historia 3: Cierre de Pruebas y Estabilización Como desarrollador, quiero corregir cualquier error crítico detectado durante la migración o el piloto para dejar la versión "Release Candidate" lista.

Estimación: 30 puntos

Tareas:

- Ajustar variables de entorno para producción 10

- Corrección de bugs visuales reportados en el piloto 20

Total Puntos Comprometidos: 120 puntos