Daily Meetings Sprint 5

## Objetivo

Coordinar la migración de urgencia a Oracle Cloud y supervisar el despliegue del Caso Piloto para validar el sistema.

# Daily Meeting - 24/11/2025

| ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Hay impedimentos? | Presentador |
| --- | --- | --- | --- |
| Intenté finalizar el despliegue en AWS, pero los errores de Gateway persistieron. | Detener AWS. Comenzar la configuración de cero en Oracle Cloud (OCI) para levantar el servidor. | SÍ. Bloqueo técnico en AWS. La complejidad nos impide salir a producción hoy. | Darío Coñuenao |
| Preparé los archivos estáticos del Frontend para producción. | Modificar las variables de entorno y scripts de conexión para apuntar a la nueva IP de Oracle. | Dependo de que la instancia en Oracle esté activa para probar. | Gary Hernández |
| Coordiné la agenda con los profesores para el inicio del Piloto. | Comunicar el cambio de plataforma a los usuarios y actualizar los manuales de acceso. | Riesgo alto de retrasar el inicio del piloto si la migración falla. | Camila Orozco |

# Daily Meeting - 28/11/2025

| ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Hay impedimentos? | Presentador |
| --- | --- | --- | --- |
| Logré levantar la Base de Datos y el Backend en Oracle Cloud con SSL activo. | Monitorear el consumo de recursos del servidor durante las sesiones de prueba con alumnos. | Ninguno. La infraestructura es estable. | Darío Coñuenao |
| Realicé pruebas de carga de archivos grandes en el nuevo entorno. | Dar soporte técnico en tiempo real a los usuarios que reporten dudas durante el piloto. | Ninguno. | Gary Hernández |
| Di inicio a la primera sesión del Caso Piloto con el grupo de estudiantes. | Recopilar y tabular las primeras encuestas de satisfacción para el informe final. | Ninguno. El feedback inicial es positivo. | Camila Orozco |