# Cronograma de 4 meses – Proyecto Capstone: DocuFlow

## Mes 1 – Inicio y planificación (Semanas 1 a 4)

Objetivo: Definir el alcance, analizar la problemática y levantar requerimientos.

Semana 1:

- Revisión de lineamientos del capstone y entregables esperados.

- Definición del alcance y objetivos específicos del proyecto.

- Investigación inicial sobre estándares de documentación en software (IEEE, ISO, Agile, etc.).

Semana 2:

- Análisis de la problemática en pymes tecnológicas (benchmark de casos similares).

- Definición de actores involucrados (administrador, desarrollador, usuario técnico/no técnico).

- Elaboración del mapa de stakeholders y sus roles.

Semana 3:

- Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales para el modelo de documentación.

- Selección preliminar de herramientas colaborativas (Confluence, Notion, Google Docs, Git).

- Borrador de la estructura del modelo DocuFlow.

Semana 4:

- Validación del levantamiento de requerimientos con docente/mentor.

- Definición de criterios de aceptación y trazabilidad.

- Entregable 1: Documento de inicio de proyecto + acta de requerimientos.

## Mes 2 – Diseño del modelo DocuFlow (Semanas 5 a 8)

Objetivo: Crear las plantillas, definir estructura y establecer permisos/documentación.

Semana 5:

- Diseño de la estructura general de DocuFlow (carpetas, roles, permisos).

- Elaboración de plantilla para Levantamiento de Requerimientos.

Semana 6:

- Creación de plantilla para Especificaciones funcionales y técnicas.

- Diseño de plantilla para Manuales de usuario.

Semana 7:

- Creación de plantillas para Registro de avances y actas de reunión.

- Definición de esquema de validación y aprobación de documentos (workflow de revisiones).

Semana 8:

- Desarrollo de la barra de avance documental (concepto/prototipo).

- Entregable 2: Kit de plantillas y estructura base de DocuFlow.

## Mes 3 – Implementación y validación (Semanas 9 a 12)

Objetivo: Simular el uso en un proyecto ficticio y probar la aplicabilidad.

Semana 9:

- Configuración de entorno colaborativo en la herramienta elegida (ej. Confluence/Notion).

- Carga de plantillas y organización inicial del modelo DocuFlow.

Semana 10:

- Simulación con proyecto ficticio: registro de requerimientos y actas.

- Validación de permisos diferenciados (administrador vs. usuarios).

Semana 11:

- Simulación con documentos técnicos y manuales de usuario.

- Registro de modificaciones y control de versiones.

Semana 12:

- Retroalimentación de la simulación y ajustes de plantillas/estructura.

- Entregable 3: Informe de validación y evidencias de uso.

## Mes 4 – Ajustes finales y entrega (Semanas 13 a 16)

Objetivo: Consolidar resultados, preparar informe y presentación final.

Semana 13:

- Integración de resultados de pruebas en el informe final.

- Revisión de fortalezas, limitaciones y factibilidad del modelo.

Semana 14:

- Redacción de conclusiones y propuesta de mejora futura.

- Elaboración de anexos (screenshots de herramientas, ejemplos de plantillas).

Semana 15:

- Preparación de la presentación (diapositivas, pitch de defensa).

- Ensayo de exposición con retroalimentación.

Semana 16:

- Revisión integral del documento final y la presentación.

- Entregable 4: Entrega final + defensa del proyecto.