Daily Meetings Sprint 1

## **Objetivo**

Informar sobre los avances diarios de cada integrante del equipo, coordinar tareas y detectar posibles obstáculos durante la etapa de planificación y diseño del proyecto **DocuFlow**.

# Daily Meeting - 09-09-2025

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ¿Qué hice la semana pasada? | ¿Qué haré esta semana? | ¿Hay impedimentos? | Presentador |
| No aplica (inicio del sprint). | Definir y validar el alcance general del proyecto. | Ninguno. | **Camila Orozco** |
| No aplica. | Iniciar levantamiento de requerimientos funcionales. | Ninguno. | **Camila Orozco** |
| No aplica. | Iniciar levantamiento de requerimientos no funcionales. | Ninguno. | **Camila Orozco** |

# Daily Meeting - 13-09-2025

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ¿Qué hice la semana pasada? | ¿Qué haré esta semana? | ¿Hay  impedimentos? | Presentador |
| Validamos el alcance y objetivos del proyecto. | Comenzar el diseño de la arquitectura de tres capas. | Ninguno. | **Gary Hernández** |
| Avanzamos en el levantamiento de requerimientos funcionales. | Redactar historias de usuario y revisar dependencias. | Ninguno. | **Camila Orozco** |
| Avanzamos en la definición de requerimientos no funcionales. | Documentar estándares de seguridad y rendimiento. | Ninguno. | **Gary Hernández** |

# Daily Meeting - 18-09-2025

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ¿Qué hice la semana pasada? | ¿Qué haré esta semana? | ¿Hay  impedimentos? | Presentador |
| Avanzamos en la documentación de alcance y objetivos. | Revisar y consolidar el documento de requerimientos del sistema. | Ninguno. | **Camila Orozco** |
| Redactamos historias de usuario principales. | Diseñar el modelo de base de datos inicial. | Ninguno. | **Darío Coñuenao** |
| Documentamos requerimientos de seguridad y disponibilidad. | Apoyar el diseño del modelo de base de datos inicial. | Ninguno. | **Gary Hernández** |

# Daily Meeting - 22-09-2025

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ¿Qué hice la semana pasada? | ¿Qué haré esta semana? | ¿Hay  impedimentos? | Presentador |
| Consolidamos la documentación de alcance y requerimientos. | Preparar la presentación de resultados del Sprint 1. | Ninguno. | **Camila Orozco** |
| Finalizamos el modelo de base de datos. | Revisar estructura y respaldar en GitHub. | Ninguno. | **Gary Hernández** |
| Completamos la arquitectura de tres capas. | Revisar observaciones técnicas y documentarlas para el Sprint 2. | Ninguno. | **Camila Orozco** |