Daily Meetings Sprint 3

## **Objetivo**

Monitorear la implementación del Módulo Core (Carga y Descarga) y la Lógica de Trazabilidad, asegurando la resolución inmediata del impedimento crítico de conexión a la Base de Datos para garantizar el cumplimiento del Sprint Goal.

# Daily Meeting - 16/10/2025

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Qué logramos esta semana (lunes-Miércoles)?** | **¿Qué haremos la próxima semana (Prioridad)?** | **¿Hay impedimentos?** | **Presentador** |
| Camila Orozco: Diseño de la interfaz de carga (H1) y apoyo en la solución del impedimento. | Implementar la lógica de subida y almacenamiento de archivos (H1). | RESUELTO EL IMPEDIMENTO. La conexión a la BBDD ha sido estabilizada (jueves 16/10). Se requiere un esfuerzo extra para recuperar el tiempo perdido. | Camila Orozco |
| Gary Hernández: Implementación inicial de metadatos de versión (H2). Se lideró la resolución del error crítico de conexión a la BBDD. | Reanudar y finalizar la lógica de metadatos de versión (H2) y comenzar la interfaz de historial. | Ninguno. | Gary Hernández |
| Darío Coñuenao: Avance en el *workflow* de aprobación (H3) y soporte crucial en el *debugging* de la BBDD. | Finalizar la configuración del *workflow* de revisión y aprobación (H3). | Ninguno. | Darío Coñuenao |

# Daily Meeting - 24/10/2025

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **¿Qué logramos esta semana (Lunes-Miércoles)?** | **¿Qué haremos mañana (Cierre de Sprint)?** | **¿Hay impedimentos?** | **Presentador** |
| Camila Orozco: Lógica de subida y descarga segura finalizada (H1 completada). Se inició la implementación de la barra de progreso. | Realizar las Pruebas de Aceptación finales en los módulos H1 y H3. | Ninguno. | Camila Orozco |
| Gary Hernández: Lógica de metadatos de versión completada (H2). Se realizaron las pruebas de persistencia y no-pérdida de datos en el historial. | Finalizar las pruebas de integración de H2 y preparar la documentación técnica. | Ninguno. | Gary Hernández |
| Darío Coñuenao: *Workflow* de aprobación integrado con roles (H3 completada). Se avanzó en la implementación de la barra de progreso (Frontend). | Preparación para la Retrospectiva del Sprint y la presentación del incremento funcional al Product Owner. | Ninguno. | Darío Coñuenao |