**Sprint review 11/10**

# **CheckList de historias de usuario**

A continuación, se presenta el estado de los criterios de aceptación para las historias comprometidas en el Sprint 3 de DocuFlow, considerando que fueron completadas:

### **Historia 1: Módulo Principal de Documentos (RF05, RF13)**

Como usuario, quiero poder cargar, previsualizar y descargar documentos técnicos en el sistema, para iniciar el flujo de gestión documental.

| **Criterio** | **Estado** |
| --- | --- |
| La interfaz de carga y gestión está diseñada y operativa. | Aprobado |
| La lógica de subida y almacenamiento de archivos en el repositorio cloud está implementada. | Aprobado |
| La previsualización de documentos (según tipo: PDF/DOCX) es funcional. | Aprobado |
| La lógica de descarga segura de documentos está programada y probada. | Aprobado |

### 

### 

### **Historia 2: Control de Versiones y Trazabilidad (RF07)**

Como revisor, quiero que el sistema registre y muestre el historial de versiones de cada documento, para tener total trazabilidad de los cambios.

| **Criterio** | **Estado** |
| --- | --- |
| El Backend está adaptado al modelo ADMIN\_DOCUMENTO. | Aprobado |
| La lógica para registrar metadatos de versión (autor, fecha, cambio) está implementada. | Aprobado |
| La interfaz para visualizar el historial de versiones está desarrollada. | Aprobado |
| Se validó la persistencia y no pérdida de datos en el historial al modificar documentos. | Aprobado |

### 

### **Historia 3: Lógica de Aprobación y Avance (RF06, RF11)**

Como revisor, quiero configurar el flujo de aprobación y visualizar el avance del documento, para gestionar eficientemente la documentación técnica.

| **Criterio** | **Estado** |
| --- | --- |
| El workflow de revisión y aprobación está configurado. | Aprobado |
| La barra de progreso (Frontend) para el estado del documento está implementada. | Aprobado |
| La lógica de notificación automática de estados de documento está operativa. | Aprobado |
| La integración del flujo de aprobación con los roles de usuario (ej. Revisor/Aprobador) está finalizada. | Aprobado |

## 

## **Feedback y Cierre del Sprint 3**

### **Feedback del Docente Guía y Product Owner**

* **Conformidad y Logros:** Se destacó la superación del impedimento crítico de la BBDD y la finalización exitosa del Módulo Core (Carga y Versiones) a pesar del retraso inicial.
* **Sugerencias:** Se sugirió mejorar la experiencia de usuario en la interfaz de historial de versiones, priorizando la información más reciente de manera visible.

### **Actualización del Backlog**

* Se han concluido satisfactoriamente las tres historias principales comprometidas durante el Sprint (H1, H2, H3).
* No se han identificado nuevas historias de usuario de alto impacto.
* Por lo tanto, el Backlog se actualiza con las historias de usuario remanentes, y el equipo se prepara para comenzar el desarrollo del módulo de Reportes en el Sprint 4